车牌识别系统项目分工与技术路线规划

基于车牌识别系统实验设计指导书的六人小组实施方案

课程工程项目指导方案

小组人数：6 人    汇报节点：中期汇报、期末汇报

一 项目定位与指导书依据

本方案依据《车牌识别系统实验设计指导书》的基本任务设计。指导书的核心目标不是直接调用现成 OCR，而是让学生完整经历图像处理、车牌定位、字符分割、字符识别和系统评价的过程。因此，本项目以传统图像处理和模式识别方法为主线，同时把深度学习方法安排为对比研究或提升方向，避免偏离课程要求。

指导书第 2、3 章明确涉及：图像载入、灰度化、直方图均衡化、滤波去噪、边缘检测、梯度幅值、阈值判定、车牌定位提取、车牌灰度化、二值化、图像旋转、车牌切割、字符切割、字符归一化、模板匹配、特征提取、支持向量机和准确率测试。指导书第 4 章还提供了视频车牌识别、交通标志检测和车辆视频跟踪等提升任务。

项目分工原则

每个人都同时承担代码实现、方法原理研究、论文检索和实验汇报任务。

基础任务必须能够在 C#、VS2015 和一般计算机环境中运行。

界面设计和最终代码整合不单独占用一个人的全部任务，而由成员 1 负责基础框架，六人共同联调。

深度学习不替代指导书要求的传统方法，主要用于方法综述、可选实验和最终对比。

所有实验都应记录输入条件、算法参数、识别结果、耗时和失败案例。

二 车牌识别系统完整流程

2.1 输入图像处理

对应指导书第 2.2、2.3 节。系统首先完成 C# WinForms 界面、图像载入、图像显示和结果保存。输入图像可能存在光照不均、噪声、车牌倾斜、背景复杂和车牌区域较小等问题，因此不能直接进行字符识别。

载入车辆原图，并显示原图、处理过程图和最终识别结果。

对输入路径、图像格式、图像尺寸和空图像进行检查。

保存灰度图、增强图、边缘图、车牌图、二值图和字符切割结果，便于调试和汇报。

2.2 整体图像预处理

对应指导书第 2.4—2.7 节。整体预处理作用于车辆原图，目标是增强车牌区域与背景之间的差异，为后面的边缘检测和车牌定位提供更稳定的输入。

彩色图像灰度化：采用加权平均法，并与其他灰度化方法比较。

直方图均衡化：增强图像对比度，改善车牌区域可见性。

滤波去噪：比较高斯滤波、中值滤波和均值滤波。

记录不同方法的处理时间，并观察其对边缘检测和定位的影响。

2.3 车牌定位

对应指导书第 2.9—2.13 节。车牌定位是从整幅车辆图像中找到车牌区域的过程。指导书重点采用基于纹理和边缘的传统定位方法。

边缘检测并计算梯度幅值。

通过车牌字符丰富、纹理规则、边缘密集等特征生成候选区域。

根据车牌的长宽比、面积、位置和矩形特征排除伪车牌区域。

完成粗定位、细定位和车牌区域裁剪。

对于倾斜车牌，进一步进行旋转校正或透视矫正。

2.4 车牌图像预处理

对应指导书第 2.15—2.19 节。车牌定位后，需要对裁剪出的车牌图像单独处理。与前面的整体预处理不同，这一步直接服务于字符分割。

车牌灰度化。

采用 Otsu 最大类间方差法进行二值化。

比较固定阈值、直方图阈值、双峰法或局部阈值。

去除车牌边框和无关区域，必要时进行旋转校正。

2.5 字符分割与归一化

对应指导书第 2.20、2.23 节。字符分割的任务是将一整张车牌切分为单个字符图像，之后再将字符统一为固定大小和统一格式。

使用垂直投影、水平投影和连通区域分析确定字符边界。

利用字符高度、宽度、面积和间距约束去除边框、噪声和伪字符。

处理字符粘连、断裂、倾斜和字符数量不正确等情况。

将字符缩放到统一尺寸，统一前景背景并生成模板或特征向量。

2.6 字符识别

指导书要求实现模板匹配和支持向量机两类识别方法。模板匹配强调直观的像素相似性，SVM 强调特征提取和小样本分类，两者可以形成有价值的对比实验。

模板匹配：建立汉字、英文字母和数字模板库，按像素差异或相关系数选择最相似模板。

SVM：提取网格、投影、矩和方向统计等特征，使用 LibSVM 训练分类器。

按照指导书要求测试 50%、60%、70%、80%、90% 和 100% 训练集比例。

2.7 系统评价与优化

对应指导书第 2.27 节。指导书要求使用 10 张车牌图像测试识别准确率，并比较不同滤波方法、不同二值化方法和不同识别方法的效果。

字符识别准确率：单个字符识别正确的比例。

车牌完全识别率：一张车牌的全部字符均正确的比例。

车牌定位成功率：能否正确找到车牌区域。

字符分割成功率：能否正确分割出规定数量和位置的字符。

平均处理时间：从输入图像到输出结果的平均耗时。

鲁棒性：不同光照、噪声、倾斜和背景条件下的识别效果。

三 六人任务分工方案

以下分工不是简单按照代码文件切割，而是按照六个具有研究价值的技术方向划分。每个成员既拥有明确的代码模块，也需要完成方法原理、论文综述、对比实验和中期、期末汇报材料。

成员 1  图像输入与整体预处理

负责模块：图像载入和保存、系统界面基础功能、整体图像灰度化、直方图均衡化、滤波去噪，并研究输入图像质量对后续定位和识别的影响。

研究关键词：数字图像预处理、灰度化、加权平均灰度化、直方图均衡化、对比度增强、高斯滤波、中值滤波、均值滤波。

需要掌握的算法/技术：RGB 转灰度、直方图和累积分布函数、直方图均衡化、高斯卷积、中值滤波、均值滤波、C# Bitmap 和 BitmapData、图像读取显示保存。

推荐阅读方向：比较不同预处理方法对车牌定位和识别的影响，重点解释灰度化、增强和去噪的适用条件，以及过度平滑导致字符边缘模糊的问题。

需要查找的论文关键词：车牌识别 图像预处理；车牌图像增强；车牌识别 灰度化；车牌识别 直方图均衡化；车牌识别 图像去噪；license plate recognition image preprocessing；license plate image enhancement。

中期汇报需要展示内容：原始图像、灰度化结果、直方图均衡化前后、高斯/中值/均值滤波对比、不同方法耗时，以及预处理对边缘检测结果的影响。

期末汇报需要展示内容：输入图像预处理完整流程、不同预处理组合的识别率、复杂光照和噪声实验、预处理对定位成功率和识别率的影响，以及最终方法选择理由。

成员 2  边缘检测与改进 Sobel

负责模块：经典 Roberts/Sobel 边缘检测、梯度幅值计算、阈值判定、改进 Sobel、多方向边缘检测和边缘跟踪去噪。

研究关键词：边缘检测、Sobel 算子、Roberts 算子、梯度幅值、非极大值抑制、边缘跟踪、多方向边缘检测、伪边缘抑制。

需要掌握的算法/技术：一阶差分、Sobel 水平和垂直模板、梯度幅值、绝对值近似、阈值判定、多方向模板、边缘连接和 C# 像素级图像处理。

推荐阅读方向：研究经典 Sobel 产生伪边缘的原因，分析指导书中增加 6 个方向模板和边缘跟踪的必要性，并比较滤波和阈值对边缘定位的影响。

需要查找的论文关键词：改进 Sobel 车牌定位；多方向 Sobel 边缘检测；车牌边缘检测；车牌识别 梯度特征；边缘跟踪 伪边缘抑制；improved Sobel operator license plate detection；multi-directional edge detection license plate。

中期汇报需要展示内容：Roberts 与 Sobel 结果、经典 Sobel 与改进 Sobel 对比、不同阈值下的边缘图像、滤波前后对比、梯度幅值计算和多方向模板原理。

期末汇报需要展示内容：改进 Sobel 完整流程、边缘跟踪前后对比、不同边缘方法的定位成功率和运行时间、复杂背景下的效果及最终选择理由。

成员 3  车牌定位与车牌矫正

负责模块：车牌粗定位、细定位、候选区域生成、几何特征筛选、长宽比筛选、水平/垂直投影、车牌裁剪、旋转校正和透视矫正。

研究关键词：车牌定位、车牌检测、候选区域、纹理特征、边缘特征、颜色分割、长宽比、形态学处理、车牌矫正、透视变换、目标检测。

需要掌握的算法/技术：基于边缘和纹理的定位、基于颜色的定位、粗定位与细定位、连通区域分析、矩形区域筛选、面积约束、水平/垂直投影、旋转校正、透视变换和 IoU。

推荐阅读方向：以指导书的纹理和几何定位为主，拓展比较颜色分割、形态学方法和 YOLO 等深度学习检测方法。深度学习只作为对比或提升，不替代基础任务。

需要查找的论文关键词：基于纹理的车牌定位；基于边缘的车牌检测；基于颜色分割的车牌定位；车牌定位 几何特征；YOLO 车牌检测；license plate localization based on texture；deep learning based license plate detection。

中期汇报需要展示内容：边缘图像、候选车牌区域、粗定位和细定位结果、伪车牌区域、长宽比筛选过程、车牌裁剪结果，以及传统定位与深度学习检测的研究对比。

期末汇报需要展示内容：车牌定位完整流程、定位成功率、倾斜车牌矫正前后、不同光照和背景下的结果、传统方法与 YOLO 等方法的优缺点，以及失败案例分析。

成员 4  车牌二值化与字符分割

负责模块：车牌灰度化、Otsu 最大类间方差法、其他阈值方法比较、车牌旋转、字符区域切割、字符数量校正和字符图像归一化。

研究关键词：Otsu 二值化、自适应阈值、车牌字符分割、垂直投影、水平投影、连通域分析、字符粘连、字符断裂、字符归一化。

需要掌握的算法/技术：最大类间方差法、双峰法、固定阈值、垂直/水平投影、连通区域标记、字符边界检测、像素面积筛选、图像旋转、仿射变换和尺寸归一化。

推荐阅读方向：重点研究二值化对字符分割的影响，解释阈值过小产生噪声、阈值过大损失笔画的原因，并分析字符粘连、断裂和边框误分割。

需要查找的论文关键词：车牌字符分割；基于投影的字符分割；车牌字符连通域分割；Otsu 车牌二值化；车牌倾斜校正；license plate character segmentation；projection-based character segmentation。

中期汇报需要展示内容：车牌灰度化、Otsu 二值化、不同阈值方法对比、垂直投影曲线、单字符切割结果、字符数量错误案例和归一化前后对比。

期末汇报需要展示内容：字符分割完整流程、分割成功率、不同二值化方法影响、倾斜和噪声情况下的效果、失败案例以及对模板匹配和 SVM 的影响。

成员 5  模板匹配字符识别

负责模块：字符模板库建立、汉字/字母/数字分类、模板归一化、像素差异或相关系数匹配、训练集数量实验和模板匹配速度优化。

研究关键词：模板匹配、字符识别、相关系数、最小距离分类、汉字车牌识别、字符模板库、像素差异、模式识别。

需要掌握的算法/技术：模板归一化、像素级距离、欧氏距离、汉明距离、归一化互相关、最小距离分类、字符分类、训练集测试集划分。

推荐阅读方向：重点研究模板数量增加是否一定提高准确率、模板匹配对旋转缩放和噪声的敏感性，以及模板匹配和 SVM 的方法差异。

需要查找的论文关键词：车牌字符模板匹配识别；基于模板匹配的车牌识别；字符识别 相关系数匹配；模板匹配 字符归一化；template matching license plate recognition；normalized correlation character recognition。

中期汇报需要展示内容：模板库结构、字符归一化、单字符匹配、像素差异和相关系数计算、不同模板数量的识别效果及失败案例。

期末汇报需要展示内容：完整模板识别流程、50%—100%训练集比例实验、字符准确率和车牌完全识别率、模板匹配与 SVM 的速度和效果对比。

成员 6  特征提取与 SVM 识别及系统评价

负责模块：字符特征提取、特征选择和归一化、LibSVM 训练、不同特征组合实验、模板匹配与 SVM 对比、系统准确率/耗时/鲁棒性评价，以及深度学习 OCR 的对比研究。

研究关键词：特征工程、网格特征、投影特征、矩特征、方向统计特征、SVM、LibSVM、核函数、多分类、OCR、CNN、CRNN、消融实验。

需要掌握的算法/技术：网格块特征、水平/垂直投影、0 阶和 1 阶矩、方向统计特征、特征归一化、SVM 分类、LibSVM C# 调用、混淆矩阵、字符级和车牌级评价。

推荐阅读方向：研究如何利用特征区分 8/B、2/Z、5/S 等相似字符，分析 SVM 对小样本的适应性，并将 CNN、CRNN 或 YOLO-OCR 作为深度学习对比方向。

需要查找的论文关键词：SVM 车牌字符识别；车牌识别 特征提取；网格特征 字符识别；投影特征 OCR；方向统计特征；卷积神经网络车牌识别；SVM based license plate character recognition；CNN/CRNN license plate recognition。

中期汇报需要展示内容：字符特征提取过程、特征向量示例、SVM 训练流程、不同特征组合的初步识别率、模板匹配与 SVM 初步对比，以及深度学习 OCR 技术路线。

期末汇报需要展示内容：SVM 完整流程、不同特征组合和消融实验、模板匹配与 SVM 的准确率/速度对比、错误案例、传统方法与 CNN/CRNN/YOLO-OCR 的优缺点。

四 方向难度与任务量分析

| 成员 | 方向 | 工作量 | 理论深度 | 适合人群 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像预处理 | 你猜 | 高 | 基础一般、愿意理解图像处理原理 |
| 2 | 边缘检测与改进 Sobel | 你猜 | 高 | 数学和算法基础较好 |
| 3 | 车牌定位与矫正 | 你猜 | 高 | 基础较好、可承担核心模块 |
| 4 | 二值化与字符分割 | 你猜 | 高 | 动手能力强、善于调试 |
| 5 | 模板匹配 | 你猜 | 等 | 基础一般、适合先完成稳定功能 |
| 6 | SVM、特征和评价 | 你猜 | 高 | 理论基础较好、能做实验分析 |

工作量最大的方向是车牌定位与矫正、二值化与字符分割、SVM 与系统评价。成员 3、成员 4 和成员 6 应优先安排基础较好或承担责任心较强的同学。

五 适合深入研究和撰写综述的方向

5.1 车牌定位方法

可以比较边缘定位、纹理定位、颜色定位、形态学定位、神经网络定位和 YOLO 定位。这一方向文献较多，也最适合完成传统方法与深度学习方法对比。

5.2 边缘检测与改进 Sobel

可以围绕 Roberts、Sobel、Canny、LoG、多方向边缘检测、非极大值抑制和边缘跟踪展开方法综述。

5.3 字符分割

可以比较投影法、连通域法、形态学方法、旋转校正方法和深度学习分割方法。

5.4 字符识别

可以比较模板匹配、SVM、BP 神经网络、CNN、CRNN 和 OCR 框架，重点分析小样本、字符变形和复杂背景下的差异。

六 中期与期末汇报建议

6.1 中期汇报目标

中期汇报不要求系统已经达到最终准确率，但必须证明每个技术方向已经完成原理研究、基础代码和初步实验，并且各模块能够按照统一的数据格式衔接。

展示系统总体流程和六人分工。

每位成员展示至少一种基础方法和一种改进或对比方法。

展示每个模块的输入、输出和中间结果。

提交每个人的论文检索关键词、阅读笔记和初步实验表格。

完成从图像输入到字符分割或初步识别的阶段性联调。

6.2 期末汇报目标

期末汇报应从‘能运行’提升到‘能解释、能比较、能评价’。不仅要展示识别成功的图片，还要展示不同方法、不同参数和失败案例。

展示完整系统运行过程。

展示 10 张车牌图像的测试结果和真实标签。

比较不同滤波方法、不同二值化方法和不同识别方法。

报告字符准确率、车牌完全识别率、定位成功率和平均耗时。

展示典型失败案例，并说明失败发生在哪个模块。

给出传统方法与深度学习方法的优缺点分析。

七 实验评价表设计

建议小组统一使用下表记录实验结果。每次只改变一个主要变量，避免多个环节同时变化导致无法判断改进来源。

| 实验编号 | 变化因素 | 固定条件 | 记录指标 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高斯/中值/均值滤波 | 相同图像、阈值和定位方法 | 边缘效果、定位成功率、耗时 | 选择适合的滤波方法 |
| 2 | 经典/改进 Sobel | 相同预处理和定位规则 | 边缘连通性、伪边缘、耗时 | 判断改进是否有效 |
| 3 | Otsu/固定阈值/直方图阈值 | 相同车牌区域 | 分割成功率、字符完整性 | 选择二值化方法 |
| 4 | 投影法/连通域法 | 相同二值图 | 字符数量、字符边界、分割成功率 | 选择字符分割方法 |
| 5 | 模板匹配/SVM | 相同字符集和测试集 | 字符准确率、车牌准确率、耗时 | 比较识别方法 |
| 6 | 50%—100%训练集 | 相同算法和测试集 | 准确率和识别时间 | 分析训练数据影响 |

八 完整项目技术路线图

六名成员在完整流程中的责任位置如下。界面和最终联调由成员 1 牵头，所有成员共同参与测试；核心算法模块按照流水线依次衔接。

| 阶段 | 主要内容 | 负责成员 | 阶段输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 图像输入 | 图像载入、显示、保存、格式检查 | 成员 1 | 车辆原图 |
| 2 整体预处理 | 灰度化、均衡化、滤波去噪 | 成员 1 | 增强图像 |
| 3 边缘分析 | Sobel、梯度幅值、阈值、边缘跟踪 | 成员 2 | 边缘图像 |
| 4 车牌检测 | 粗定位、细定位、候选区域筛选 | 成员 3 | 车牌候选框 |
| 5 车牌矫正 | 裁剪、旋转、透视校正 | 成员 3 | 规范车牌图像 |
| 6 车牌处理 | 车牌灰度化、二值化、去边框 | 成员 4 | 车牌二值图 |
| 7 字符分割 | 投影、连通域、字符切割、归一化 | 成员 4 | 单字符图像 |
| 8 识别分支一 | 模板库匹配、像素差异、相关系数 | 成员 5 | 模板识别结果 |
| 9 识别分支二 | 特征提取、SVM 训练和分类 | 成员 6 | SVM 识别结果 |
| 10 评价优化 | 准确率、耗时、鲁棒性、错误分析 | 成员 6 牵头，全组 | 最终实验结论 |

图像输入 → 整体预处理 → 边缘检测 → 车牌定位 → 车牌矫正 → 车牌二值化 → 字符分割与归一化 → 模板匹配 / SVM 识别 → 结果评价与优化 → 输出车牌号码

九 最终建议

本项目最终应保留两条识别路径：一条是指导书要求的传统流程，即预处理、边缘定位、字符分割和模板匹配；另一条是基于特征提取和 SVM 的识别流程。两条路径使用相同的车牌定位、字符分割和测试集，才能形成公平的识别方法对比。

深度学习方法建议作为提升内容：可以由成员 3 调研 YOLO 车牌检测，由成员 6 调研 CNN、CRNN 或 YOLO-OCR，并在最终汇报中说明其数据量、计算资源、训练成本、可解释性和部署难度。只要传统基础流程完整，项目就符合指导书要求；深度学习部分不必为了追求复杂而影响基本系统的完成。

最终汇报的重点应放在三个问题上：第一，为什么选择这些方法；第二，改进方法是否通过实验带来了提升；第三，不同方法在准确率、速度、鲁棒性和实现难度之间如何取舍。